## Slide 1
Software Test Plan
חברי הצוות:
אור דסה
עומר שחף
עידן גבאי
דייגו ירון בראינין
ניר יהודאי
צוות: Athena Resources
מנהל הפרויקט
קובי יונסי

## Slide 2
תוכן המצגת

## Slide 3
תוכן המצגת
תיאור המערכת
פונקציות עיקריות
מושגים

## Slide 4
תוכן המצגת
שיטת עבודה
  אסטרטגית הבדיקות
תיאור המערכת
פונקציות עיקריות
מושגים
  לוז
  קריטריונים

## Slide 5
תוכן המצגת
שיטת עבודה
  אסטרטגית הבדיקות
תיאור המערכת
פונקציות עיקריות
נושאי המערכת
  לוז
  קריטריונים
מושגים
  נושאי הבדיקה
  מיפוי ממשקים

## Slide 6
תוכן המצגת
שיטת עבודה
  אסטרטגית הבדיקות
תיאור המערכת
פונקציות עיקריות
נושאי המערכת
  לוז
  קריטריונים
מושגים
  נושאי הבדיקה
דרישות וסיכונים
  דרישות מקדימות
  ניהול סיכונים
  מיפוי ממשקים

## Slide 7: תיאור המערכת פונקציות עיקריות

## Slide 8: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה

## Slide 9: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !

## Slide 10: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום

## Slide 11: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום
עסקים...
בלה בלה..
עסקים

## Slide 12: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום
עסקים...
בלה בלה..
עסקים
ניהול הזמנות
ואספקת מלאי

## Slide 13: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום
עסקים...
בלה בלה..
עסקים
ניהול הזמנות
ואספקת מלאי
עוד !!
צריך עוד מלאי !!!

## Slide 14: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום
עסקים...
בלה בלה..
עסקים
ניהול הזמנות
ואספקת מלאי
עוד !!
צריך עוד מלאי !!!
ניהול משלוחים

## Slide 15: תיאור המערכת פונקציות עיקריות
טיפול בלקוחות מזדמנים
אפשרות תשלום והזמנה
וואו
איזה יעיל !
טיפול בלקוחות קבועים
הזמנות קבועות ותשלום
עסקים...
בלה בלה..
עסקים
ניהול הזמנות
ואספקת מלאי
עוד !!
צריך עוד מלאי !!!
ניהול משלוחים
למה לא הקשבתי לקובי בקורס..

## Slide 16: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design

## Slide 17: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STR-
Software Test Review

## Slide 18: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STP-
Software Test Review
Exit/Entry Criteria

## Slide 19: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STP-
Software Test Review
Exit/Entry Criteria
C.R.U.D- Create read update delete

## Slide 20: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STP-
Software Test Review
Exit/Entry Criteria
C.R.U.D- Create read update delete
Batch Process

## Slide 21: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STP-
Software Test Review
Exit/Entry Criteria
C.R.U.D- Create read update delete
Batch Process
Risk Analysis

## Slide 22: תיאור המערכת קצת מושגים
STD-Software Test Design
STP-
Software Test Review
Exit/Entry Criteria
C.R.U.D- Create read update delete
Batch Process
Risk Analysis
I LIKE IT !

## Slide 23: שיטת עבודה

## Slide 24: שיטת עבודה אסטרטגית הבדיקות
Usability tests
Survival And Recovery
G.U.I tests
Functional tests
Security tests
Interface And Integration

## Slide 25: שיטת עבודה אסטרטגית הבדיקות
Usability tests
Survival And Recovery
G.U.I tests
Functional tests
Security tests
Interface And Integration
זאת מכיוון שלא יעבדו במחסן אנשים עם מוגבלויות נכון לפי דרישות האפיון-Accessibility
צוות הבדיקות לא יבצע בדיקה זאת מכיוון שהיא מתבצעת מול הקוד ולכן מפתחי התוכנה יבצעו בדיקה זאת.Unit test
הבדיקות שאותן לא נבצע :
לאחסון
בדיקות

## Slide 26: שיטת עבודה לו"ז מתוכנן

## Slide 27: שיטת עבודה קריטריוני כניסה ויציאה
יבוצעו
לפחות 3 בדיקות פונקציונליות במערכת
בהן:
כל הבדיקות שיבוצעו, יעברו בהצלחה
IN
UT
קריטריונים לקבלת המערכת לבדיקות
קריטריונים לאישור המערכת לשלב הבא
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
ביניני | 2 | 2 | 3 | 5
מינורי
חמור
קריטי
% הבדיקות שבוצעו מתוך 100 הבדיקות שתוכננו – 85%
% הבדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו – 80%

## Slide 28: נושאי המערכת נושאי הבדיקה
משתמשים
הוספת משתמש
C.R.U.D
לקוחות מזדמנים
ביצוע הזמנה
C.R.U.D
לקוחות קבועים
קבלת תשלום
משלוחים
שאילתות
תשלום במזומן
תשלום בכרטיס אשראי
C.R.U.D
הוספת הזמנה קבועה
C.R.U.D
הוספת לקוח
הזמנת משלוח
שאילתת פריטים
תהליכי
Batch
שאילתת הזמנות לביצוע
שאילתת חשבות
שאילתת הזמנות שלא מומשו
הזמנות קבועות
הזמנות לאספקת מלאי
הזמנות שלא מומשו

## Slide 29: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
התממשקות חיצונית

## Slide 30: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
התממשקות חיצונית
זיהוי | תיאור | Online/Batch
מערכת ש.ב.א | מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק. | Online
מדפסת | שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום | Batch

## Slide 31: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
התממשקות חיצונית
זיהוי | תיאור | Online/Batch
מערכת ש.ב.א | מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק. | Online
מדפסת | שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום | Batch
התממשקות פנימית

## Slide 32: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
התממשקות חיצונית
זיהוי | תיאור | Online/Batch
מערכת ש.ב.א | מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק. | Online
מדפסת | שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום | Batch
התממשקות פנימית
זיהוי / מודול | תיאור | Online/Batch
תהליך לביצוע הזמנות ללקוחות קבועים | הזמנה קבועה היא הזמנה על בסיס קבוע: אספקה אוטומטית של פריטים ללקוח על-פי הוראות מראש, לתקופה מסוימת. ביצוע הזמנות אלו נעשה על-ידי תהליך Batch יומי | Batch
תהליך לביצוע הזמנות למלאי | נושא זה מטפל בהפקת הזמנות לספקים, עבור אספקה למלאי. הפעילות מתבצעת באופן אוטומטי בעזרת תהליך אצווה (Batch). התהליך מופעל כל לילה. | Batch
תהליך לטיפול בהזמנות שלא מומשו | עיבוד Batch חודשי המטפל בכל ההזמנות שהופקו (מאגר "הזמנות לביצוע") ולא שולמו או ששולמו אבל לא נשלחו | Batch

## Slide 33: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
קבצים להסבות

## Slide 34: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
קבצים להסבות
זיהוי | שם קובץ | תיאור
8.1(באפיון) | מאגר פריטים | עדכון הכמויות או הפריטים – יגרור עדכון גם במאגר פריטים בהתאם לשינויים
8.2(באפיון) | מאגר לקוחות | קליטת כל פרטי הלקוח (ראו מאגר "לקוחות")

## Slide 35: נושאי המערכת מיפוי ממשקים
קבצים להסבות
זיהוי | שם קובץ | תיאור
8.1(באפיון) | מאגר פריטים | עדכון הכמויות או הפריטים – יגרור עדכון גם במאגר פריטים בהתאם לשינויים
8.2(באפיון) | מאגר לקוחות | קליטת כל פרטי הלקוח (ראו מאגר "לקוחות")
ואוו
איזה ממשק !

## Slide 36: דרישות וסיכונים דרישות מקדימות
SOFTWARE
מערכת הפעלה ווינדוס 10
תוכנת OFFICE
דפדפני Chrome ו- Firefox
גישה לאתר TestRail
מערכת ש.ב.א
OTHER
מערך ארוחות צוהריים
פינת קפה
HARDWARE
5 תחנות עבודה-מצוידות במחשב נייח.
מודם וחיבור לאינטרנט.
5 מכשירי סלולר מסוג Android (התומכים ב-)LOLIPOP/NOUGAT
ציוד
ופינת קפה..

## Slide 37: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים

## Slide 38: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים
אחלה קפה מהמכונה אה?

## Slide 39: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים
אחלה קפה מהמכונה אה?
נכון.. מדהים

## Slide 40: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים
אחלה קפה מהמכונה אה?
נכון.. מדהים
אנשים תהיו מרוכזים
זה סכנה!

## Slide 41: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים
מס' | סיכון/אירוע | P סיכוי | D נזק צפוי | S חומרת סיכון | תיאור הנזק | פעילות | תיאור פעולה | אחראי | יעד לטיפול
1 | חיבור לאינטרנט לא עובד | 0.5 | 10 | 5 | לא ניתן לבצע בדיקות מההיבט של המשתמש | ניטור | ליצור קשר עם ספק הרשת ומתן טיפול בתקלה | ישראל ישראלי – איש קשר בבזק – 0505234523 יטפל בנושא בדחיפות ויעדכן את ראשי הצוותים והמנהלים בצפי חזרה לפעולה במייל מקוון. | באופן מידי
2 | שרתים לא זמינים | 0.4 | 10 | 4 | לא תהיה יכולת לבצע בדיקות, ולהתחבר למערכת החברה. | ניטור | ליצור קשר עם ספקי השרת ולברר מדוע ישנה תקלה | שימי שמעון, מומחה IT של Athena 0545123657 shim@gmail.com | באופן מידי
3 | מגפת קורונה | 0.2 | 6 | 3 | לא תהיה אפשרות של הגעה למשרד וצפוי חוסרים רבים של עובדים חולים | ניטור | בדיקת אפשרות להקמת מערך עבודה מהבית | מנהל הפרויקט קובי יונסי 053-4562789 kobi7@gmail.com מול הגורמים הפיננסים | 1/1/2023
4 | בודקים לא מנוסים | 0.2 | 8 | 3 | איכות אינה מספקת של בדיקות ועבודה איטית | גידור | מציאת מומחה שילווה את הפרויקט. וגיוס בודקים בעלי ניסיון. | סימה סימון, אחראית משאבי אנוש במערכות מידע-0523645789 sima@gmail.com | 30/12/2022
5 | אי עמידה בלו"ז | 0.8 | 7 | 3 | ביטול חוזה/לקוח לא מרוצה | גידור | התנהלות יעילה ומדויקת במהלך הפרויקט. גיוס בודקים נוספים במקרה הצורך | מנהל פרויקט- קובי יונסי 053-4562789 kobi7@gmail.com | 1/1/2022

## Slide 42: דרישות וסיכונים ניהול סיכונים
מס' | סיכון/אירוע | P סיכוי | D נזק צפוי | S חומרת סיכון | תיאור הנזק | פעילות | תיאור פעולה | אחראי | יעד לטיפול
1 | חיבור לאינטרנט לא עובד | 0.5 | 10 | 5 | לא ניתן לבצע בדיקות מההיבט של המשתמש | ניטור | ליצור קשר עם ספק הרשת ומתן טיפול בתקלה | ישראל ישראלי – איש קשר בבזק – 0505234523 יטפל בנושא בדחיפות ויעדכן את ראשי הצוותים והמנהלים בצפי חזרה לפעולה במייל מקוון. | באופן מידי
2 | שרתים לא זמינים | 0.4 | 10 | 4 | לא תהיה יכולת לבצע בדיקות, ולהתחבר למערכת החברה. | ניטור | ליצור קשר עם ספקי השרת ולברר מדוע ישנה תקלה | שימי שמעון, מומחה IT של Athena 0545123657 shim@gmail.com | באופן מידי
3 | מגפת קורונה | 0.2 | 6 | 3 | לא תהיה אפשרות של הגעה למשרד וצפוי חוסרים רבים של עובדים חולים | ניטור | בדיקת אפשרות להקמת מערך עבודה מהבית | מנהל הפרויקט קובי יונסי 053-4562789 kobi7@gmail.com מול הגורמים הפיננסים | 1/1/2023
4 | בודקים לא מנוסים | 0.2 | 8 | 3 | איכות אינה מספקת של בדיקות ועבודה איטית | גידור | מציאת מומחה שילווה את הפרויקט. וגיוס בודקים בעלי ניסיון. | סימה סימון, אחראית משאבי אנוש במערכות מידע-0523645789 sima@gmail.com | 30/12/2022
5 | אי עמידה בלו"ז | 0.8 | 7 | 3 | ביטול חוזה/לקוח לא מרוצה | גידור | התנהלות יעילה ומדויקת במהלך הפרויקט. גיוס בודקים נוספים במקרה הצורך | מנהל פרויקט- קובי יונסי 053-4562789 kobi7@gmail.com | 1/1/2022
סכנה

## Slide 43: תודה על ההקשבה!